# Verslag afstemming projecinhoudversies.

Afstemming van woensdag 27/05/2020 van 14 uur tot 17 uur

Deelnemers : Anne De Ruyck, Bart Crijns Vlaams Brabant, Carl Michiels, David Serneels, Fredeique De Clerq, Hans Van den Heed, Jan Buelens, Jeroen Hendrickx, Joeri Brockx, Jonas Bohez, Joris Dierckx, Koen Maes, Kris Verstrpen, Pieter Lamote, Michael Goossens, Niels Gabriels, Niels Witters, Omelia Geboers, Peter Dewever, Petra Vanhercke, Dirk Pollier, Frieke Segers, Peter Sterckx, Steven Winnen, Bart Thierens, Tom Verbestel, Paul Van Lindt, Benny De Buck

# Doel van het overleg :

Bespreking van de nota ‘In productie stelling ‘Projectinhoudversies’ (zie bijlage)

## Rondvraag :

Wie stapt er over naar PIV en wie blijft er tijdelijk werken op de oude manier wanneer PIV in productie gesteld wordt op 3 augustus.

* Prov Antwerpen : stapt voorlopig niet over. Zullen de komende 2 weken testen uitvoeren.
* Remmicom : Stapt over op een later tijdstip
* Cevi : Stapt over naar PIV
* Abiware : geen probleem
* Leuven : schakelen niet over naar PIV omwille van overstap naar andere dienstenleverancier
* Bredero : stapt over naar PIV
* Vlaams brabant : Stapt over naar PIV, 3 augustus haalbaar
* Orbit :stapt over naar PIV
* Magenta :zijn nog in ontwikkeling
* LV :stapt voorlopig niet over.

Conclusie : Remmicon, Provincie Antwerpen, Leuven en LV stappen niet over.

# Indienen projectaanvraag :

Remmicom zal de nodige aanpassingen doorvoeren om de projectinhoud op te vragen obv de dossierrefferentie. Het loket en de andere afnemers zijn hierdoor niet geimpacteerd.

## Zoekgebeurtenis V2

De afnemers die overstappen op PIV kunnen zoekGebeurtenis V2 of zoekGebeurtenis V3 gebruiken (bij voorkeur V3).

De huidige werking van de V2 wordt niet aangepast. Momenteel geeft zoekgebeurtenis V2 de officiële dossierreferentie mee. Met deze referentie zal Remmicom het Dossier ophalen via de zoekgebeurtenis en linken aan de fase . indien de fase al bestaat wordt het bestaande dossier gebruikt. De effort hiervoor wordt geraamd op 1 maand

## Geven extra informatie/indienen wijzigingsverzoek

Hiervoor zullen alle partijen een kleine aanpassing moeten doorvoeren :

* Afnemers die niet overstappen zullen moeten zoeken naar de gebeurtenis ‘geef extra informatie PIV’ en ‘indienen wijzigingsverzoek PIV’.

Voor de behandeling van deze gebeurtenis veranderd enkel de gebeurtenis code.

BEVESTIGEN\_WIJZIGINGSVERZOEK\_PIV ipv BEVESTIGEN\_WIJZIGINGSVERZOEK

en VERWERPEN\_WIJZIGINGSVERZOEK\_PIV ipv VERWERPEN\_WIJZIGINGSVERZOEK

* Afnemers die overschakelen naar PIV moeten zoeken naar de nieuwe gebeurtenissen (OVERMAKEN\_WERKVERSIE, AFWIJZEN\_WERKVERSIE, AANVAARDEN\_WERKVERSIE)

## Pdf-versie bij extra informatie en wijzigingsverzoek

Hb-plus zal een pdf genereren met een overzicht van de gewijzigde inhoud. Hiervoor bekijken we nog verschillende opties. In bijlage van dit verslag is een mogelijke oplossing toegevoegd.

Om iedereen de nodige tijd te geven om deze aanpassingen door te voeren werd er beslist om datum voor de inproductiestelling te verschuiven met 1 maand naar 7 september.

## Bijlages :

