# Verslag afstemming projecinhoudversies.

Afstemming van woensdag 27/05/2020 van 14 uur tot 17 uur

Deelnemers : Anne De Ruyck, Bart Crijns Vlaams Brabant, Carl Michiels, David Serneels, Fredeique De Clerq, Hans Van den Heed, Jan Buelens, Jeroen Hendrickx, Joeri Brockx, Jonas Bohez, Joris Dierckx, Koen Maes, Kris Verstrpen, Pieter Lamote, Michael Goossens, Niels Gabriels, Niels Witters, Omelia Geboers, Peter Dewever, Petra Vanhercke, Dirk Pollier, Frieke Segers, Peter Sterckx, Steven Winnen, Bart Thierens, Tom Verbestel, Paul Van Lindt, Benny De Buck

# Doel van het overleg :

Bespreking van de nota ‘In productie stelling ‘Projectinhoudversies’ (zie bijlage)

## Rondvraag :

Wie stapt er over naar PIV en wie blijft er tijdelijk werken op de oude manier wanneer PIV in productie gesteld wordt op 3 augustus.

* Prov Antwerpen : stapt voorlopig niet over. Zullen de komende 2 weken testen uitvoeren.
* Remmicom : Stapt over op een later tijdstip
* Cevi : Stapt over naar PIV
* Abiware : geen probleem
* Leuven : schakelen niet over naar PIV omwille van overstap naar andere dienstenleverancier
* Bredero : stapt over naar PIV
* Vlaams brabant : Stapt over naar PIV, 3 augustus haalbaar
* Orbit :stapt over naar PIV
* Magenta :zijn nog in ontwikkeling
* LV :stapt voorlopig niet over.

Conclusie : Remmicon, Provincie Antwerpen, Leuven en LV stappen niet over.

# Indienen projectaanvraag :

Remmicom zal de nodige aanpassingen doorvoeren om de projectinhoud op te vragen obv de dossierrefferentie. Het loket en de andere afnemers zijn hierdoor niet geimpacteerd.

## Zoekgebeurtenis V2

De afnemers die overstappen op PIV kunnen zoekGebeurtenis V2 of zoekGebeurtenis V3 gebruiken (bij voorkeur V3).

De huidige werking van de V2 wordt niet aangepast. Momenteel geeft zoekgebeurtenis V2 de officiële dossierreferentie mee. Met deze referentie zal Remmicom het Dossier ophalen via de zoekgebeurtenis en linken aan de fase . indien de fase al bestaat wordt het bestaande dossier gebruikt. De effort hiervoor wordt geraamd op 1 maand

## Geven extra informatie/indienen wijzigingsverzoek

Hiervoor zullen alle partijen een kleine aanpassing moeten doorvoeren :

* Afnemers die niet overstappen zullen moeten zoeken naar de gebeurtenis ‘geef extra informatie PIV’ en ‘indienen wijzigingsverzoek PIV’.

Voor de behandeling van deze gebeurtenis veranderd enkel de gebeurtenis code.

BEVESTIGEN\_WIJZIGINGSVERZOEK\_PIV ipv BEVESTIGEN\_WIJZIGINGSVERZOEK

en VERWERPEN\_WIJZIGINGSVERZOEK\_PIV ipv VERWERPEN\_WIJZIGINGSVERZOEK

* Afnemers die overschakelen naar PIV moeten zoeken naar de nieuwe gebeurtenissen (OVERMAKEN\_WERKVERSIE, AFWIJZEN\_WERKVERSIE, AANVAARDEN\_WERKVERSIE)

## Pdf-versie bij extra informatie en wijzigingsverzoek

Hb-plus zal een pdf genereren met een overzicht van de gewijzigde inhoud. Hiervoor bekijken we nog verschillende opties. In bijlage van dit verslag is een mogelijke oplossing toegevoegd.

Om iedereen de nodige tijd te geven om deze aanpassingen door te voeren werd er beslist om datum voor de in productie stelling te verschuiven met 1 maand naar 7 september.

## Bijlages :



Update 29/5/20: standpunt Remmicom

Remmicom standpunt:

* Wij hebben duidelijk gevraagd om uitstel tot december
* Wij zijn geen voorstander om de work-arround te implementeren, omdat dit nog altijd verloren effort blijft voor alle partijen.
We hebben enkel het voorstel constructief mee overlopen.
* We hebben duidelijk aangehaald dat het voorstel niet werkbaar is voor de besturen.
We zouden het voorstel afstemmen met de grotere besturen en terugkoppelen op het volgende overleg.  Ik ga ervan uit dat met hun input ook rekening wordt gehouden voor er beslissingen worden genomen.
* De beslissing om de releasedatum op 7 september te zetten, is niet in consensus genomen wat ons betreft.

Update 02/6/20: standpunt Cevi

Cevi standpunt:

Ik zou dit graag aanvullen met de bemerking van onze kant dat wij kunnen instemmen met een nieuw uitstel voor de in productiestelling met 1 maand naar 7 september om zo de andere betrokkenen de kans te geven om tijdig klaar te zijn.

Verder uitstel is voor ons niet aanvaardbaar omdat ondertussen reeds twee derde van onze klanten beschikt over een nieuwe versie van onze software en wacht op een opleiding. Het gebruik van PIV is een belangrijk onderdeel van deze opleiding. Zeker omdat dit de reden was om begin dit jaar een nieuwe versie te lanceren. Uitstel van de  geplande opleidingen is geen optie. Niet lanceren van PIV verplicht ons dan om de opleiding op te splitsen in 2 delen wat heel wat logistiek en administratief werk is.

Ook zijn we momenteel bezig met de implementatie van PIV in onze software. Uitstel impliceert extra werk en maandenlange inspanning van ons om code uit onze productieversie te houden en bijkomende functionaliteiten die vandaag ontwikkeld zijn niet vrij te geven. Bovendien gaan we dan eind dit jaar extra tijd moeten voorzien voor de noodzakelijke bugfixing die elke major release helaas veroorzaakt. Dit op code die ondertussen niet meer fris in het geheugen zit.