## Slide 1: werkgroep OMV IT-dienst 16 oktober 2019

## Slide 2: Agenda
Svz Beroepschrift als case
Svz Projectinhoudversies
planning procedure na beroep RVVB
Svz Verzameldecreet
Svz impact procedure “zaak der wegen”
Regeerakkoord 2019 - 2024
Varia

## Slide 3: Svz beroepschrift als case
Alle functionaliteiten beschikbaar in oefen 2 sinds 23 september
Laatste bugfixes op 17/10 naar oefen 2
Derde personen zullen hun beroep kunnen aanpassen, intrekken, opvolgen,…
Meerdere personen mogelijk als ‘beroepsindiener’
Toegang voor beroepsindiener tot acties laatste aanleg
Alle communicatie via het omgevingsloket
Voorstel start productie: ma 13 januari 2020

## Slide 4: Svz projectinhoudversies
‘on hold’ ifv aanpassingen parameters (dump 71)
Ontwikkeling normaal klaar 15 november
29 november naar oefen 2
Ondertussen inzet op selenium-testen en ‘filter projectlijst’ loket

## Slide 5: Analyse procedure na beroep RVVB
  Actie ‘opstart procedure na beroep RVVB’ (door VVO)
  Geeft toegang tot project aan RVVB (ipv ‘betekening derde’)
  Nieuwe fase ‘procedure na beroep RVVB’
Fase ‘procedure na beroep RVVB’ (door RVVB of VVO)
Actie ‘bijkomende informatie voor RVVB’ (door VVO)
Actie ‘schorsing door RVVB’ (door RVVB of VVO)
Actie ‘opheffing van schorsing RVVB’ (door RVVB of VVO)
Actie ‘stopzetten beroep RVVB’ (door RVVB of VVO)
Actie ‘registreren beslissing RVVB’ (door RVVB of VVO)
  Beroep verworpen
  Bestuurlijke lus
  Aanvraag/melding geweigerd
  Beslissing (gedeeltelijk) vernietigd
  Herevalueren beroepschrift(en)
Actie ‘registreren aangepaste beslissing RVVB’ (door RVVB of VVO)
Actie ‘opstarten procedure RVS’ (door RVVB of VVO)
Actie ‘registreren uitspraak RVS’ (door RVVB of VVO)
Alle acties voorzien in de betreffende oorspronkelijke fase (eerste aanleg/laatse aanleg/melding)

## Slide 6: Planning procedure na beroep RVVB
Na ontwikkeling projectinhoudversies : 2 december 2019 klaar
Oefen : 13 december 2019
Asap naar productie (nieuwe acties kunnen via loket uitgevoerd worden) : voorstel: 13 januari 2020

## Slide 7: Aanpassingen ifv verzameldecreet
Verplicht digitaal melding klasse 3
Enkel lokale besturen als bevoegde overheid voor meldingen
Verhinderen rubrieken klasse 1 en 2 bij meldingen klasse 3
Systeem-gebeurtenis ‘registreer_stilzwijgende_aktename’
  2 termijnen (31 dagen en 21 dagen)
  Inclusief genereren ‘tekst affiche’ ifv aanplakking : Opgelet! Nog altijd A2 affiche nodig aan te leveren door gemeente (om A4 afdruk op te kleven)
  Vermoedelijk nieuw datablok (impact op betreffende webservice!)
  Publicatie aktename op ‘publiek loket’
  Probleem ‘analoge meldingen’ (wordt juridisch bekeken)
  AANDACHTSPUNT: lokaal bestuur blijft verantwoordelijk voor ‘betekening derde’ bij bepaalde rubrieken in een klasse 3 aan Aquafin, VLM en/of VMM
  AANDACHTSPUNT 2: aanpassing regelgeving (decreet!) nodig voor analoge meldingen en aanvragen in faciliteitengemeenten
Aantal projecttypes (overdracht, stopzetting, …) die verwand zijn met ‘melding’ maar met afwijkende bepalingen van meldingsprocedures: worden ook ‘aangepast’ naar aanleiding van aanpassingen ifv verzameldecreet

## Slide 8: Aanpassingen ifv verzameldecreet
Bijstelling voorwaarden
  Enkel voorzien voor ‘vergunninghouder/exploitant’ (ifv SH, KH of VW)
  Wijziging projecttype OMV2017_BIJST_MILV_EXPL
    Toevoegen situering SH, KH, VW
    Manueel ingeven locatie en bij te stellen voorwaarden
    Nieuw dossieronderdeel ‘bijstellen voorwaarden’ bij de verschillende topvoorwerpen (bestaat al voor IIOA)
  Indien vergunninghouder niet gelijk aan ‘aanvrager’, toevoegen ‘bewijs’ bij EXTRA INFORMATIE
  AANDACHTSPUNT: mogelijk verschil tussen ‘bijstelling voorwaarden VERGUNNING’ en ‘bijstelling voorwaarden IIOA (gecoördineerde toestand) zoals gekend uit een oudere ‘vergunning’ ‘ : te bekijken bij ‘structurele beslissingsinhoud’ (ook juridisch)

## Slide 9: Svz verzameldecreet
Uitvoeringsbesluit in opmaak
Druk vanuit sector heel groot (ifv ‘stilzwijgende aktename’)
Aanpassingen parameters ingepland voor november
Ontwikkeling voorzien in december/januari
  Aantal geen impact op ‘huidige’ meldingsprocedure of acties en diensten (gaan asap naar productie)
  Aantal enkel wanneer uitvoeringsbesluit in werking treedt: blijven in oefen 2
  Aantal ifv bijsturing ‘meldings-procedures’: af te spreken

## Slide 10: Impact procedure ‘zaak der wegen’
Nog overleg bezig met departement MOW
Vermoedelijk wijzigingen regelgeving ifv afstemming
Enige impact VANDAAG:
  toevoegen contactpunt bij provincies ifv adviesvraag ‘zaak der wegen’
Evolutie afspraken/procedure wordt opgevolgd

## Slide 11: Varia
Problematiek ‘openstaande ingediende dossiers’
  Bij nazicht in september ca. 700 projecten waar status op 93 dagen na indienen nog steeds op ‘project ingediend’! Sommige daarvan waren ondertussen al ‘(analoog?) beslist’ en ‘aangeplakt’
  Verhinderen in toepassingen VVO dat procedure analoog worden afgehandeld zonder digitale update in Omgevingsloket (Rechtsonzekerheid voor burger want beslissing juridisch onwettig!!) (bv. analoge ‘actie’ maar mogelijk na ‘digitale’)
  Termijncontrole in toepassingen VVO?
Chatbot
  = via AI ondersteunde automatische antwoorden op basisvragen helpdesk
  Actief in productie
  Wel nog ‘leerproces’ nodig
  In toekomst: contact helpdesk eerst via chatbot, indien dan nog vragen, telefoon of mail
Aparte ‘release notes’ voor functionaliteiten oefen 2
Volgend skype-overleg ingepland op dinsdag 22 oktober
…