## Slide 1: Werkgroep LB + PROV OMV 10 oktober 2018

## Slide 2: Agenda
      svz fusies gemeenten
      verdere planning
      svz ontwikkeling/analyses
      Vragen aanpassingen parameters

## Slide 3: Svz fusies gemeenten
Ontwikkeling afgerond tegen 19/10
Beschikbaar op oefen op 2/11(uitgezonderd nieuwe straatnamen)
  Testscenario nog af te stemmen met afnemers
Fusiegemeentes zijn opgeladen in ldap (oefen en productie)
Certificaten kunnen aangemaakt worden :
  CN oefen : naam_fusie_gemeente/omgevingsvergunning-test
  Vb kruisem.be/omgevingsvergunning-test.

## Slide 4: Planning
Kleinhandel en vegetatie :
Ontwikkeling afgerond. Kan getest worden op oefen 2
PDF rapport kleinhandel en vegetatie :
  ontwikkeling klaar.
  Wordt met release 2.36 naar oefen 2 gebracht op 5 oktober
Projectinhoudversies / personen / nieuwe layout (incl Franstalige interface).
Ontwikkeling klaar tegen eind december
Daarna testen
Release productie begin april
Dossierafdruk (aanpassingen bestaande + automatisch genereren afdruk)
Ontwikkeling klaar tegen eind november
PM: Mogelijkheid op te vragen met bestaande dienst: geef_pdf_versies

## Slide 5: Planning - releasedatums
Minor releases & bugfixing
versie | releasedatum oefen | releasedatum productie
2.40.00 | 30-nov-2018 | 17-dec-2018
2.38.00 | 2-nov-2018 | 19-nov-2018
2.36.00 | 5-okt-2018 | 22-okt-2018

## Slide 6: SVZ analyse
Klaar, maar nog in te plannen voor ontwikkeling
Nieuwe verkaveling & bijstellen verkaveling
Beroepsschriften als case
In uitvoering :
Beslissing na beslissing
Register omgevingsvergunning en archivering als bewijsspoor
Specificatie-releases van Projectinhoud Type
Fusie gemeenten voor legacy DBA
Te starten :
  Beslissingsinhoud
  Onderscheid ‘lopende’ en ’afgehandelde’ projecten in loket
Notes: Beslissing na beslissing :
Erratum bij genomen beslissing
Beslissing over verdere exploitatie na proefvergunning
Heropstart na vernietiging door de Raad voor Vergunningsbetwistingen
Nieuwe beslissing na intrekking
Register omgevingsvergunning en archivering als bewijsspoor
Specificatie-releases van Projectinhoud Type
Door wijzigingen aan de VLAREM-regelgeving, maar ook aan de besluiten betreffende de omgevingsvergunning in het algemeen, kunnen er wijzigingen plaatsvinden aan de te gebruiken rubriekentabel in het kader van de samenstelling van de projectinhoud voor een omgevingsproject of aan formulieronderdelen, handelingen of datablokken.Deze wijzigingen worden telkens op een specifieke datum van kracht waardoor aanvragen of meldingen ingediend na die datum de aangepaste regelgeving dienen te gebruiken.
Nieuwe verkaveling

## Slide 7: Voorstellen aanpassingen parameters
Melding bijstelling voorwaarden klasse 3
Registreren intrekken project
Stopzetten behandeling
Uitbreiden procestype melding
Dossierstuk bij administratieve lus
Onterechte adviesvraag POVC
Vooradvies brandweer
Foutief dossierstuk bij bepaald formulieronderdeel
Nog af te toetsen/analyseren: registreer intrekking verzoekschrift

## Slide 8: Melding bijstelling voorwaarden klasse 3
Sinds 1 augustus is juridisch een nieuw projecttype van kracht waarbij ‘andere’ informatie zou moeten aangeleverd worden dan bij een ‘gewone’ melding omgevingsvergunning voor klasse 3 bedrijven.
Nieuw projecttype Melding bijstelling voorwaarden klasse 3
Mogelijkheid tot adviesvragen in het kader van aktename melding

## Slide 9: Nieuw procestype Melding met adviesvraag
Bij bepaalde projecttypes die de procedure van een melding volgen moet het mogelijk zijn om externe adviezen te vragen.
Nieuw procestype OMV2018_MELDING_ADVIES
Identiek aan procestype melding met extra bestaande acties rond externe adviesverlening

## Slide 10: Registreren intrekking dossier
Dossiers die analoog worden ingediend en waarbij de aanvrager meldt dat het dossier mag worden ingetrokken.
Er is momenteel geen gebeurtenis die dit mogelijk maakt.
Nieuwe gebeurtenis REGISTREREN_INTREKKING_DOSSIER
met het bestaand dossierstuk INTREKKING_DOSSIER

## Slide 11: Stopzetten behandeling
Art. 84 van het besluit stelt dat indien de bevoegde overheid tijdens de vereenvoudigde vergunningsprocedure vaststelt dat de gewone vergunningsprocedure van toepassing is, dat de procedure wordt stopgezet (waartegen geen beroep mogelijk is) en dat vervolgens de aanvrager de aanvraag moet indienen conform de gewone vergunningsprocedure.
Nieuwe gebeurtenis STOPZETTEN_DOSSIER
Met nieuw dossierstuk STOPZETTING_DOSSIER

## Slide 12: Dossierstuk toevoegen aan de gebeurtenis administratieve lus
De beslissing tot opstart van een administratieve lus is op het hoofdbestuur een beslissing van de minister die best mee opgeladen wordt in het loket. Bij de actie ‘opstarten administratieve lus’ kan er nu geen bijlage worden toegevoegd.
Nieuw dossierstuk “MOTIVATIE_ADMINISTRATIEVE_LUS”
met bestaand datablok DST_MOTIVERING_001
koppelen aan bestaande gebeurtenis STARTEN_ADMINISTRATIEVE_LUS

## Slide 13: Onterechte adviesvraag POVC
Een aantal adviesvragen aan POVC voldoen niet aan de criteria om advies te vragen aan het POVC.
Bij verlenen extern advies is de datum van het advies verplicht in te vullen, terwijl er geen advies is.
Aanpassing het datablok GEB_ADVIESBESLISSING_002 vervangen door GEB_ADVIESBESLISSING_003
waarbij de datum van het advies
  verplicht is bij GUNSTIG / ONGUNSTIG / GEEN_BEZWAAR
  optioneel is bij GEEN_ADVIES

## Slide 14: Vooradvies van de brandweer
Er ontbreekt een dossierstuk voor het vooradvies van de brandweer
Dit dossierstuk is nodig voor gebouwen hoger dan 15 meter
Nieuw dossierstuk VOORADVIES_BRANDWEER
Bij ‘mogelijk verplichte dossierstukken’ in het kader van stedenbouwkundige handelingen

## Slide 15: Foutief dossierstuk gekoppeld aan formulieronderdeel
Aan formulieronderdeel EFFECT_CUMULATIEF_AANZIENLIJK is een verkeerd dossierstuk OMV_E12_MAATREGELEN gekoppeld.
Het bestaande dossierstuk OMV_E12_AANZIENLIJK met datablok OMV_E12_AANZIENLIJK _001 moet gekoppeld worden aan dat formulieronderdeel.

## Slide 16: Pro memorie – Indienen beroepschrift door betrokkene
Dit is deze zomer reeds apart bevraagd bij de dienstleveranciers.
Bij indienen van een beroepschrift door een betrokkene krijgt de VVO enkel de gebeurtenis uit eerste aanleg binnen. De uitslag van het volledig- en ontvankelijk onderzoek verwijst naar de systeem-gebeurtenis in de procedure laatste aanleg (die niet gekend is bij de VVO).
Tweede voorstel van oplossing was dat VVO, GEMEENTE_LIGGING en AVI opgenomen zouden worden als bestemmeling bij de gebeurtenis SYSTEEM_INDIENEN_BEROEPSCHRIFT.
Op dit voorstel is geen reactie meer gekomen.

## Slide 17: Nog te analyseren: registreer intrekking beroepsschrift
In afwachting van ‘beroepsschrift als case’ nieuwe actie (indien haalbaar (tijd/technisch):
Registreer_intrekking_beroepsschrift met mogelijkheid om aan te geven of hierdoor beroepsprocedure stopt of niet …