## Slide 1: werkgroep OMV LB & PROV en IT-dienst 7 oktober 2020

## Slide 2: Agenda
Stand van zaken
Release 3 november 2020
Verdere planning
Varia
  DBA
  Melden aanplakking

## Slide 3: Stand van zaken
16 maart – 6 april 2020:
  aanpassen ‘plannen en foto’s’ bij SH in burgerloket
  Connectie Orde van Architecten
Maart - april 2020: corona-maatregelen
  Aanpassingen publiek loket
    Verwijderen OO
    Aanpassingen beroepstermijn (LA en RVVB)
  Aanpassingen burger loket
    Stopzetten OO
    Aanpassingen beroepstermijnen
  Communicatie

## Slide 4: Stand van zaken (vervolg)
Mei – juni : Publiek loket
  Uitbreiden tot maximale publicatie publiek loket
  Uitbreiden functionaliteiten publiek loket
25 mei 2020 : procedure na beroep RVVB
7 – 28 september 2020 : Projectinhoudversies
  Burgerloket werkt met projectinhoudversies
  Toepassingen beschikken over ‘overgangsperiode’ en kunnen ‘oude’ gebeurtenissen nog gebruiken
  ‘vragen extra informatie’ soms ‘dubbel’ in loket in periode 7-28 september
  Niet bij alle projecttypes (zie tabel)
Ca. 14 oktober 2020 : Connectie DOSIS
  link met Ondernemersloket/Burgerprofiel
  Nog implementatie SSO (VO/dept.) : november

## Slide 5: Stand van zaken (vervolg)
Tabel Projectinhoudversies
Projecttype | PIV | type
OMV2019_AANVRAAG | Ja | PIV1
OMV2017_AFWIJK_MILV_EXPL | Ja | PIV2
OMV2017_BIJST_MILV_EXPL | Ja | PIV2
OMV2017_BIJST_MILV_NIETEXPL | Ja | PIV2
OMV2017_MELDING | Nee | 
OMV2017_OMZETTING | Ja | PIV2
OMV2017_OVERDRACHT_VOLL | Nee | 
OMV2017_SCHORS_OPHEF_IIOA | Ja | PIV2
OMV2017_STOPZETTING_IIOA | Nee | 
OMV2017_VK_NIEUW | Ja | PIV1
OMV2017_VK_BIJSTELLING | Ja | PIV1
OMV2019_BIJST_MILV_KLASSE3 | Nee | 

## Slide 6: Release 3 november 2020
Inwerkingtreding verzameldecreet (BVR 11 september 2020)
  Melding enkel bij gemeente (tenzij opgenomen in vergunningsaanvraag)
  Melding verplicht digitaal (uitz.: franstalige melding in faciliteitengemeenten rand Brussel)
  Formele aktename door college of gemeentelijke omgevingsambtenaar
  Uitvoerbaar dag (melding) aanplakking
  Indien op 2 gemeenten: melding in te dienen bij elke gemeente

## Slide 7: Release 3 november 2020 (vervolg)
Inwerkingtreding verzameldecreet (BVR 11 september 2020)
  Stilzwijgende aktename
    Indien geen betekening van formele aktename uiterlijk twintigste (enkel IIOA klasse 3) of dertigste dag (SH of SH+IIOA) na indienen: automatische betekening ‘stilzwijgende aktename’ vanuit het Omgevingsloket (dag 21 of dag 31, 00:00) met vraag tot aanplakking op basis van automatisch gegenereerde ‘affiche-tekst’
    Automatische publicatie aktename publiek loket

## Slide 8: Release 3 november 2020 (vervolg)
  Stilzwijgende aktename (vervolg)
    Geen mogelijkheid meer tot betekening formele aktename of ‘niet-rechtsgeldig verklaren’ na ‘stilzwijgende aktename’
      Geen rubrieken klasse 1 of 2 selecteerbaar voor IIOA klasse 3
      Om voorwaarden te formuleren is formele aktename nodig
      GEEN CHECK MOGELIJK VOOR STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN :aanvraag/melding
        Vb: nieuwbouw in zeehavengebied = melding
    Bijkomende betekeningen en publicatie eigen website verantwoordelijkheid lokaal bestuur

## Slide 9: Release 3 november 2020 (vervolg)
Inwerkingtreding verzameldecreet (BVR 11 september 2020)
  Bijstelling voorwaarden
    Nieuwe releaseversie OMV2017_BIJST_MIV_EXPL
    Naast IIOA nu ook SH, KH of VW mogelijk
    Toevoegen dossieronderdeel ‘bijstelling voorwaarden’
  Toevoegen dossieronderdeel ‘confidentieel’
Aanpassing datablok ‘aktename’
  Mogelijkheid tot aangeven ’geen aanplakking’ (overdracht/stopzetting/bijstelling milieuvoorwaarden klasse 3)
Datablok/formulieronderdelen ‘Hemelwaterformulier’
  Met het oog op structurele beslissingsinhoud
  Data automatisch beschikbaar voor VLARIO/Aquaflanders

## Slide 10: Verdere Planning
Bijstelling verkaveling
  Aangeven ‘bestaande algemene voorschriften’, ‘aangeven ‘bestaande functie’ en ‘bestaande bijzondere voorschriften’
  Aangepaste parameters zijn reeds opgeladen
  Interface aanpassingen loket zijn lopende (ontwikkeling klaar oktober 2020), inproductiestelling afhankelijk van testen
Gebruik toegangsrechten/veiligheidscategorieën in het kader van webdiensten
  Mogelijkheid tot opvragen gebeurtenissen via ‘zoekgebeurtenis’ met leesrechten zonder bestemmeling te zijn
Herinneringsmails voor melden aanplakking (zie varia)

## Slide 11: Verdere Planning
Structurele beslissingsinhoud en hergebruik informatie
  Uniek id voor alle voorwerpen
  Opzetten structuur beslissingsinhoud
  Uitbreiden compleetheidscheck voor IIOA (verplichte velden)
  Technische analyse is bezig….
Integratie parameterbeheer in toepassing
  Vermijden ‘dump’/ETL bij vertaling parameters naar datastructuur

## Slide 12: Varia
DBA-loket stopgezet 1 oktober 2020
  Data zijn gearchiveerd
  Aparte webtoepassing voor registreren start en einde der werken DBA-dossiers door de verkrijger van de vergunning
Melden aanplakking beslissing/aktename
  Automatische herinneringsmail wanneer geen melding aanplakking
    Initiatiefnemer kan enkel vanaf huidige datum melden/gemeente kan ‘retroactief’
    Rol gemeente in aanplakkings-/opvolgingsproces?
    Wil gemeente ook herinneringsmail krijgen wanneer aanplakking door initiatiefnemer?
    Quid ‘oude’ dossiers waarvan nooit aanplakking werd gemeld?
      Status staat nog steeds op beroep derden

## Slide 13: Varia (vervolg)
…
Volgend teams-overleg : 2 december 2020 9u30?
  Toelichting ‘structurele beslissingsinhoud’
  Planning 2021